БАТЛАВ:

ТЭНХИМИЙН

ЭРХЛЭГЧ ...............................................

2025 оны ... дугаар сарын …

Шинэ Монгол Технологийн Коллеж

Компьютерийн ухааны тэнхим

Төгсөлтийн судалгааны ажлын төлөвлөгөө

| Оюутны нэр: Төгөлдөр | Удирдагч багшийн нэр: Д.Насанжаргал |
| --- | --- |
| Судалгааны ажлын сэдэв: Монгол бичгийн суралцах, таних аппликейшн хөгжүүлэлт |  |
| Судалгааны ажлын үндэслэл, зорилго: Орчин үед Монгол бичгийн хэрэглээ багасаж, суралцах арга нь хүртээмжтэй биш байна. Аппликейшн хөгжүүлж, суралцагчид зураг болон гар бичмэлээр Монгол бичгийг таньж, кирилл рүү хөрвүүлэх боломжийг олгох зорилготой. |  |
| Судалгааны ажлын онол аргазүйн мэдээлэл: Судалгааны онол нь компьютерийн дүрс таних (OCR), хиймэл оюун ухаан (AI), болон сургалтын технологийн онолд тулгуурлана. Энэ нь хэрэглэгчдэд Монгол бичгийг зураг болон гар бичмэл байдлаар таньж, кирилл рүү автоматаар хөрвүүлэх боломжийг олгоно. Судалгааны үндсэн чиглэл нь хэрэглэгчийн суралцах идэвх, анхаарал төвлөрөл, бичгийн мэдлэгийг сайжруулахад чиглэнэ. Аппликейшнд: - Монгол бичгийн зураг болон гар бичмэлээс таних AI модуль - Кирилл бичиг рүү хөрвүүлэх модуль - Гар бичмэл болон фонтоор харуулах сонголт - Интерфэйсийн энгийн, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой дизайн |  |
| Судалгааны ажлын ерөнхий төлөвлөгөө: - App-ийн архитектур, өгөгдлийн бүтцийг (ERD) төлөвлөх - AI model сургах - Монгол бичгийн Flashcards модуль хөгжүүлэх |  |
| Ном зүй: - Интернетээс мэдээлэл авсан эх сурвалж: React native official docs, Firebase docs, Kaggle datasets, ChatGPT |  |

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАСАН:

КУ 5-Р КУРСИЙН ОЮУТАН /………………………/ НЭР/ КОД/

ХЯНАСАН:

КУТ-ИЙН БАГШ  /………….…………../ НЭР /ЗЭРЭГ/

Шинэ Монгол Технологийн Коллеж

Химийн инженерийн тэнхим

Төгсөлтийн судалгааны ажлын календарчилсан төлөвлөгөө

| Оюутны нэр: Төгөлдөр Удирдагч багшийн нэр: Д.Насанжаргал |  |  |
| --- | --- | --- |
| Судалгааны ажлын сэдэв: Монгол бичгийн суралцах, таних аппликейшн хөгжүүлэлт |  |  |
| Сар | Долоо хоног | Төлөвлөгөө |
| 10 сар | 1 | Сэдэв сонгох – Судалгааны чиглэл, зорилгыг тодорхойлох. |
|  | 2 | Судалгааны үндэслэл боловсруулах – Аппликейшний хэрэгцээ, ач холбогдлыг тодорхойлох |
|  | 3 | Зорилго, зорилт тодорхойлох – Хэрэглэгчийн шаардлага, хүлээгдэх үр дүнг тодорхойлох. |
|  | 4 | Ном зүй, эх сурвалжийн судалгаа хийх – React native, AI таних алгоритм судлах. |
| 11 сар | 1 | Төгсөлтийн тайлан бичих эхлэх.. |
|  | 2 | Аргазүйн үндэслэл боловсруулах – AI таних алгоритм, Flutter app хөгжүүлэлт. |
|  | 3 | Шаардлагын шинжилгээ хийх – User stories, шаардлагын жагсаалт боловсруулах. |
|  | 4 | Системийн ерөнхий загвар боловсруулах – Архитектур, өгөгдлийн бүтэц, модулийн логик. |
| 12 сар | 1 | ТСА Үзлэг 1 |
|  | 2 | UI/UX дизайн боловсруулах – Хэрэглэгчийн интерфэйсийн урсгал, Figma загвар. |
|  | 3 | Технологийн орчныг сонгох – Flutter, Dart, Firebase, SQLite |
|  | 4 | Хөгжүүлэлтийн орчныг тохируулах – IDE, SDK, GitHub тохиргоо. |
| 1 сар | 1 | Аппликейшний үндсэн модулиудыг хөгжүүлэх – Нэвтрэх, сургалтын хэсэг, Flashcards |
|  | 2 | Сургалтын контент боловсруулах – Монгол бичгийн дүрэм, дасгалууд |
|  | 3 | Интерактив функцууд хөгжүүлэх – AI таних, зөв/буруу хариу, оноо өгөх систем |
|  | 4 | Өгөгдлийн сангийн бүтэц боловсруулах – Firebase/SQLite холболт, хэрэглэгчийн мэдээлэл хадгалах |
| 2 сар | 1 | Системийн интеграц хийх – Модулиудыг холбох, бүхэлд нь турших |
|  | 2 | Алдааг засах, performance сайжруулах |
|  | 3 | AI таних нарийвчлалыг сайжруулах, тест хийх. |
|  | 4 | UI/UX эцсийн тохируулга, хэрэглэгчийн туршилт |
| 3 сар | 1 | ТСА Үзлэг 2 |
|  | 2 | Албан ёсны туршилт хийх |
|  | 3 | Feedback цуглуулах |
|  | 4 | Тайлан бичих, кодын тайлбар гаргах. |
| 4 сар | 1 | Тайлангаа цэгцлэх. |
|  | 2 | Код болон презентацийг бэлдэх. |
|  | 3 | Урьдчилсан хамгаалалтын бэлтгэл. |
|  | 4 | ТСА урьдчилсан хамгаалалт |
| 5 сар | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 4 | ТСА үндсэн хамгаалалт |